**开发日志**

2019.5.10

项目组第一次开会，讨论做什么项目、确定使用的工具版本规范、明确分工，模仿bilibili网站，我负责评论模块

2019.5.11-12

查看关于实现评论回复功能的资料

2019.5.13

第二次开会，学习github,讨论网页制定，搭建模块

2019.5.14-18

生病+考试 复习了一下前段时间所学知识

2019.5.19

写页面设计图(初步确定 链接/按钮 对应的controller命名)和设计SQL文件(4张表)

2019.5.20

初步确定前后台表格和页面以及mybatis plus的使用

2019.5.21

复习Mybatis generator反向生成domain和mapper

2019.5.22

学习mybatis plus，重新写domain和mapper

2019.5.23

写service层

2019.5.24-26

去玉林考试

2019.5.27-28

复习SSM 学习评论回复功能实现代码

2019.5.29

写了controller层

2019.5.30

写了页面

2019.5.31

实现显示一条视频下所有评论信息

2019.6.1

实现显示每条评论下所有回复信息